玉发改许可〔2025〕95号

玉林市发展和改革委员会关于玉林市

第十五中学—3#教学综合楼工程

项目初步设计的批复

玉林市第十五中学：

你单位报来《关于审批玉林市第十五中学—3#教学综合楼工程项目初步设计的申请书》及相关材料收悉。我委委托第三方评估机构审查后，经研究，现批复如下：

一、项目名称：玉林市第十五中学—3#教学综合楼工程项目。

二、项目代码：2410-450900-04-01-314032。

三、项目建设规模及内容：新建3#教学综合楼，建筑占地面积953.56平方米，地上4层，总建筑面积3888.47平方米。主要建设内容为建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、弱电智能化工程、消防工程等。

四、原则同意初步设计方案中确定的总平面、建筑、结构、给排水、消防、电气等工程设计方案。

项目总投资及资金来源：项目概算总投资为1218.21万元，工程费用1049.26万元，工程建设其他费用110.94万元，预备费58.01万元。资金来源为申请上级资金、地方财政资金等多渠道解决。

六、初步设计及概算批复核定后，项目实行限额设计，施工图设计（含装修设计）应当符合初步设计，项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

七、请据此批复在下阶段进一步优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。不符合有关法律、行政法规规定的建设条件的，不得开工建设。所需建设资金要确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，不得拖欠农民工工资和造成企业欠款。严格落实项目实施安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。

八、根据《玉林市本级教育系统投资项目代建管理工作方案》（玉市教〔2025〕2号）的精神，该项目属于代建制适用范围，请你单位按文件精神执行。

附件：总投资概算表

玉林市发展和改革委员会

2025年11月14日

公开属性：主动公开

玉林市发展和改革委员会 2025年11月14日 印发

附件

总投资概算表

项目名称：玉林市第十五中学—3#教学综合楼工程项目（2410-450900-04-01-314032）

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 | 878.69 | 170.57 | 0.00 | 0.00 | 1049.26 |
| 1 | 3#教学综合楼 | 877.49 | 144.92 | 0.00 | 0.00 | 1022.40 |
| 1.1 | 建筑工程 | 504.62 |  |  |  | 504.62 |
| 1.2 | 装饰装修工程 | 372.86 |  |  |  | 372.86 |
| 1.3 | 给排水工程 |  | 29.73 |  |  | 29.73 |
| 1.4 | 电气工程 |  | 82.51 |  |  | 82.51 |
| 1.5 | 弱电智能化工程 |  | 29.83 |  |  | 29.83 |
| 1.6 | 通风工程 |  | 2.85 |  |  | 2.85 |
| 2 | 拆除大门及部分围墙 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |
| 3 | 室外消防 |  | 25.66 |  |  | 25.66 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 110.94 | 110.94 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 51.15 | 51.15 |
| 1.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 8.91 | 8.91 |
| 1.2 | 工程监理费 |  |  |  | 25.97 | 25.97 |
| 1.3 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 2.10 | 2.10 |
| 1.4 | 消防审查费 |  |  |  | 0.23 | 0.23 |
| 1.5 | 招标代理服务费 |  |  |  | 4.24 | 4.24 |
| 1.5.1 | 工程招标代理服务费（工程招标） |  |  |  | 4.24 | 4.24 |
| 1.6 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 9.70 | 9.70 |
| 1.6.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 4.09 | 4.09 |
| 1.6.2 | 竣工结算审查费 |  |  |  | 5.61 | 5.61 |
| 2 | 项目前期工作咨询费 |  |  |  | 7.86 | 7.86 |
| 2.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 2.39 | 2.39 |
| 2.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 5.47 | 5.47 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 32.04 | 32.04 |
| 3.1 | 工程设计费 |  |  |  | 24.35 | 24.35 |
| 3.2 | 工程勘察费(初步勘察及详细勘察) |  |  |  | 5.25 | 5.25 |
| 3.3 | 绿色建筑设计费 |  |  |  | 2.44 | 2.44 |
| 4 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 5.25 | 5.25 |
| 5 | 其他费用 |  |  |  | 14.64 | 14.64 |
| 5.1 | 检验试验费 |  |  |  | 10.49 | 10.49 |
| 5.2 | 建筑垃圾消纳费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 5.3 | 建设工程保险费 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 58.01 | 58.01 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 58.01 | 58.01 |
| 四 | 建设项目总投资 |  |  |  |  | 1218.21 |