玉发改许可〔2025〕115号

玉林市发展和改革委员会关于玉林高中

第三附属中学项目可行性研究报告的批复

玉林市教育局：

你单位报来《关于申请审批玉林高中第三附属中学项目可行性研究报告的函》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为优化玉林市城区羊义岭片区义务教育阶段学校布局，解决片区适龄学生就读初中的问题，促进我市义务教育优质均衡发展，根据市政府常务会议纪要六届第84期（2025年第20期），原则同意建设玉林高中第三附属中学项目。项目代码：2506-450900-04-01-765070。

二、项目业主：玉林市教育局。

三、建设地点：位于玉林市园乐路与云良路交汇处东南侧。

四、项目建设规模和主要建设内容：项目拟规划总用地面积 39381.10平方米,其中: 拟规划用地红线面积33350.73 平方米，规划城市道路用地面积6030.37平方米。项目拟设置24个教学班，学位规模为1200人。项目总建筑面积23500.18平方米，其中:教学综合楼9192.33平方米，1#女生宿舍楼5275.50平方米(地上建筑面积 4705.68 平方米、地下建筑面积569.82平方米)，2#男生宿舍楼4676.17平方米，食堂兼风雨球场 4050.04平方米，看台及主席台162.00平方米，西校门48.14平方米，北校门96.00平方米。配套建设围墙、道路、绿化、给排水、电气、燃气管道、充电桩等室外相关附属工程，外接市政水、电工程，教学、生活等设备购置，以及校园监控系统等。

五、项目总投资和资金来源：项目估算总投资为15300.53万元，其中工程费用9627.67万元，工程建设其他费用4944.26万元（包含建设用地费4174万元），预备费728.6万元。资金来源：拟通过申请上级资金和玉林市本级财政资金等渠道筹措解决。

六、项目单位要严格执行国家有关招标投标的规定，项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理采购等要按国家有关规定进行招标，招标范围、招标组织形式、招标方式详见项目招标核准意见表（附件）。

七、项目批复的相关支持文件为《玉林市自然资源局建设项目用地预审与选址意见书（用字第4509022025XS0013号）》、玉林市城市建设用地规划条件（玉规总字〔2025〕37号）等。该项目年综合能源消费量当量值为54.02吨标准煤,根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第31号），年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年煤炭消费量1000吨的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告，项目应按照相关节能标准、规范建设，我委将不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。

八、若本项目批复文件所规定的建设地点发生变更的，或建设规模和主要建设内容发生较大变更的，应当按照规定的程序报我委审批。我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的决定。

九、请据此批复编制初步设计，按程序报批。项目单位应在开工前，依法办理工程规划、环境影响评价、防洪影响评价、施工许可等相关手续。

十、项目单位要依法合规落实建设资金，不新增政府隐性债务，不得由施工单位垫资建设，不得拖欠农民工工资和造成企业欠款。项目单位要落实安全生产主体责任，严格遵守安全生产方面的法律法规，依法依规办理安全生产相关手续。

十一、根据《玉林市本级教育系统投资项目代建管理工作方案》（玉市教〔2025〕2号）的精神，该项目属于代建制适用范围，请你单位按文件精神执行。

附件：项目招标事项核准意见表

玉林市发展和改革委员会

2025年12月29日

公开属性：此件公开发布

玉林市发展和改革委员会 2025年12月29日 印发

附件

招标核准意见表

项目名称：玉林高中第三附属中学项目（2506-450900-04-01-765070）

| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 勘 察 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 设 计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监 理 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 建安工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 主要设备 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 审批部门核准意见说明： 根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）、《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）等国家及自治区有关招标投标的规定及项目业主申请意见核定本工程招标具体方案。 2025年12月29日 |  |  |  |  |  |  |  |